## Slide 1
作品进展汇报 / CSCC 功能挑战赛道作品
Agent
—— 基于 Rust 的轻量级 JavaScript 执行引擎
面向短时、高频、可嵌入的脚本执行场景
默认使用自研 Native Runtime
以 Test262 与 benchmark 报告作为阶段成果证据
71.78%
Test262 全量通过率
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔
01
JS

## Slide 2
汇报结构
01
项目定位
说明 AgentJS 的轻量化目标、自研 Native 路径与非套壳边界。
02
开发推进
展示队员分工、时间进度、版本化开发流程和任务完成情况。
03
成果证据
展示 Test262 全量结果、SunSpider benchmark 与代表性修复。
04
AI 披露
单独章节说明 AI 工具、使用场景、成果、复核方式与交互记录。
02
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 3
项目定位与赛题理解
轻量、高效、可验证：先把自研执行链路跑通，再用标准测试和 benchmark 持续收敛。
JavaScript 在 AI Agent 工具调用、动态脚本执行和嵌入式运行环境中很常见。
AgentJS 的目标不是复刻浏览器级大型引擎，而是在 Rust 中实现一条可审计、可扩展、默认自研的 Native 执行路径。
轻量
关注启动、嵌入、短脚本和可控资源，而不是浏览器宿主环境。
高效
用脚本缓存、对象复用、字符串快速路径和 benchmark 热点分析推进优化。
可验证
以 Test262、分目录报告、SunSpider 和版本报告形成可复现证据。
03
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 4
参赛队员分工
成员记录
主要职责
代表任务
最终提交前动作
柴欣然
项目统筹 / 集成
Native 主线、最终报告、测试口径统一
替换实名并核对 commit 贡献
攸英茹
前端与语法
lexer、parser、AST、语法边界修复
补充负责版本和测试证据
邓宇翔
运行时与标准库
Runtime、Builtins、对象模型、descriptor
补充具体模块与结果
全队
测试与 benchmark
Test262 runner、SunSpider、对比报告
补充运行环境与报告链接
来源：git log 作者记录、docs/version-development-workflow.md、reports/.version-report/*
04

## Slide 5
开发时间进度与任务完成情况
从主线能力建设到 Fixup 准确率冲刺，任务推进保持“计划、接口、实现、测试、报告”闭环。
01
基础框架
建立 Rust 项目、CLI、Engine 抽象和默认 Native 路径
02
Native V1-V7
打通前端、字节码、虚拟机、运行时与标准库闭环
03
Native V8-V11
扩展模块、异步、类型数组、日期、正则和属性描述符
04
Fixup 冲刺
围绕 Test262 高失败簇，定向修复内建对象、字符串和语言语义
05
交付收尾
生成中文报告、全量测试、SunSpider 对比和答辩材料
当前状态：主要实现已成型，最新 Test262 全量通过率 71.78%，SunSpider 26/26 正确；
交付前重点是数据核对、文档一致性和未支持范围说明。
来源：docs/version-development-workflow.md、reports/test262-final/final-latest-summary.md
05

## Slide 6
系统架构与 Native 执行链路
默认路径为自研 Native Runtime；Boa、QuickJS、Node/V8 仅作为参考和对比对象。
source
>
lexer
>
parser / AST
>
bytecode
>
VM
>
runtime / builtins
>
JsValue
架构边界采用单向依赖：
前端产生 AST，编译器生成 Chunk，VM 解释字节码
runtime / builtins 访问对象模型、作用域、异常、堆对象和标准库能力
backend/native.rs 负责装配，不承载具体语义实现。
非套壳说明
最终功能通过率来自 Native 路径；Boa 仅用于显式 reference backend 和差分验证。
06
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 7
开发工作流
项目不是一次性堆功能，而是用版本化文档和测试报告持续收敛。
每个版本先冻结 scope、interface 和 team plan，再分组实现、运行分层测试、更新报告。
后期 Fixup 阶段按失败簇拆分任务，把 Test262 反馈转成明确的修复优先级。
01
冻结范围
scope / interface / team plan
02
分组实现
前端、编译器、运行时、集成
03
测试门禁
unit / native / focused Test262
04
报告归档
version report / final report
05
回归修复
失败簇分析与下一轮 fixup
来源：docs/version-development-workflow.md
07

## Slide 8
Test262 全量测试结果
最新中文 final 报告显示通过率 71.78%，超过 60% 赛题要求。
38,315
通过用例 / 总 53,379
71.78%
全量 test 通过率
2
跳过用例，不计入通过
4.22m
整体全量运行耗时
目录
总数
通过
失败
跳过
通过率
耗时
test/language
23,711
19,156
4,555
0
80.79%
35.36 秒
test/built-ins
23,643
16,996
6,645
2
71.89%
2.78 分钟
test/annexB
1,086
848
238
0
78.08%
2.20 秒
来源：reports/test262-final/final-latest-summary.md、final-all.md
08

## Slide 9
准确率推进与结果可信度
阶段数据用于说明迭代过程，最终展示以 clean full scan 和中文 final 报告为准。
项目早期全量 baseline 约 26.29%，后续通过 Native V11、Fix、Fixup 等阶段持续提升。
当前 final full run 已经稳定超过 70%，但 PPT 和提交文档需要避免混用旧 README 中的 72.02% 草稿数据。
2026-06-24 baseline
26.29%
FixRTLE / Fixup8 baseline
66.45%
Final clean full scan
71.78%
可信口径
跳过不计入通过
运行时错误不能伪通过分目录与全量交叉校验
报告保存中文 md 与 JSON
来源：README-polished.md 草稿、reports/test262-final/final-latest-summary.md
09

## Slide 10
SunSpider Benchmark 结果
Correctness 已全部通过；性能上仍显著落后成熟引擎，瓶颈集中在字符串和正则 workload。
26/26
AgentJS Native 正确完成 SunSpider 1.0.2 全部用例
25.03s
AgentJS median 总耗时
2.52s
Boa reference 总耗时
1.43s
Node/V8 control 总耗时
热点用例
AgentJS
Node/V8
倍率
说明
string-unpack-code
9132ms
65ms
139.8x
字符串拼接与替换路径仍重
string-tagcloud
3435ms
60ms
57.0x
文本处理和属性访问热点
regexp-dna
3257ms
54ms
60.2x
正则引擎特性与 dispatch 成本
来源：benchmarks/sunspider/results/agentjs-after-string-opt-sunspider.md/json、boa-sunspider.json
10

## Slide 11
代表性问题与已完成修复
Runner 稳定性
Test262 runner 增加运行时错误跳过/记录能力，避免单个崩溃中断整批测试。
SunSpider 正确性
修复 date-format-tofte、3d-raytrace 等 benchmark 可运行性问题，最终 26/26 通过。
字符串性能
增加 ASCII fast path、replace 无 `$` 快速路径、预分配字符串拼接，降低 tagcloud / validate-input 等耗时。
执行路径开销
lazy arguments object、Array.sort merge sort、部分 RegExp literal replacement 快速路径。
来源：reports/test262-final/*、benchmarks/sunspider/results/*、近期修复记录
11

## Slide 12
创新点：数据结构与运行时优化
围绕短时高频脚本执行中的热点路径，优先做轻量、可控、可审计的结构性优化。
分段稠密数组
前 64K 槽位 inline，之后 4K 惰性分段；大索引转 sparse property。AgentBench 比 Boa 快 2.39x。
Descriptor 旁路表
普通元素只存 value，非默认 descriptor 进入旁路表；混合访问用例比 Boa 快 1.67x。
Free List 堆对象复用
GC 后复用 object、function、environment 等 arena slot，减少短任务重复分配压力。
ASCII Fast Path
ASCII 字符串走 byte length / code unit 快速路径；string-base64 从 769.9ms 降至 273.0ms，提升 2.82x。
来源：report.md 10.4 数据结构与运行时优化
12

## Slide 13
当前风险与已交付内容
当前最终材料和可复现实验保持一致：Native 与 Boa/QuickJS/Node 口径分开，Test262 与 benchmark 数据注明命令、环境和报告路径，写明未支持特性。
未支持范围
Intl402 / Temporal 完整语义、复杂 RegExp、模块/async 宿主行为仍需边界说明。
性能差距
字符串、正则、属性访问和函数调用仍是 SunSpider 热点，短期不承诺追平成熟引擎。
测试口径
Test262 是一致性主基准，配合 benchmark、差分测试和人工 code review 防止过拟合。
13
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 14
AI 工具使用声明
本队在开发过程中合理使用 AI 工具辅助代码阅读、错误定位建议、测试脚本生成、报告整理和答辩材料初稿。
AI 产出不直接替代最终判断；代码修改、测试结果和最终结论均以队员复核后的仓库 commit、测试输出和报告文件为准。
工具 / 模型
使用场景
产出内容
复核方式
OpenAI Codex / GPT-5
代码检索、测试分析、PPT 初稿
修复建议、报告脚本、汇报结构
队员阅读源码并运行测试
VSCode / 本地编辑器
人工实现与审阅
代码修改、文档整理、提交检查
git diff / test / review
14
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 15
AI 工具成果与交互记录
使用场景
AI 辅助成果
人工复核
记录留存
Test262 分析
失败分类、runner 继续执行策略、分目录 final 报告命令
重新运行 final 脚本并核对 JSON / md
reports/test262-final/*
Benchmark 分析
SunSpider、Boa、QuickJS、Node 对比脚本和热点解释
用 release binary 复跑并保存结果
benchmarks/*/results/*
代码修复建议
字符串快速路径、运行时错误处理、数组/RegExp 热点定位
队员实现、review、focused tests
git commit / reports/.version-report/*
文档与 PPT
README、提交报告框架、答辩 PPT 初稿
队员真实分工与最终数据
docs / thoughts / outputs
15
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔

## Slide 16
15
敬请批评指正！
Agent
JS
—— 基于 Rust 的轻量级 JavaScript 执行引擎
作品进展汇报 / CSCC 功能挑战赛道作品
By Team PanicKing 柴欣然 攸英茹 邓宇翔
作品进展汇报 / CSCC 功能挑战赛道作品
谢谢聆听
敬请批评指正
最后回顾
自研 Native Runtime，默认执行路径不依赖 Boa / QuickJS
Test262 全量通过率 71.78%，超过 60% 赛题要求
SunSpider 1.0.2 全部 26/26 正确通过
面向短时高频脚本执行，保留可复现实验和报告链路
16
Agent
JS
—— 基于 Rust 的轻量级 JavaScript 执行引擎
队伍名：PanicKing 成员：柴欣然 攸英茹 邓宇翔